AKTUALITY V OBCI, 14.3.2025

Naši milí občané,

ozýváme se po delší době s novinkami o dění v naší obci. Přinášíme vám aktuální informace o plánovaných i probíhajících projektech, které se týkají školství, dopravní infrastruktury, veřejné zeleně i dalších oblastí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

S potěšením již můžeme oznámit, že vítězným uchazečem o výstavbu nové školy v Doubravčicích se stala společnost Subterra a.s., která projekt realizuje za 737 milionů Kč bez DPH. Příští týden by mělo být vydáno oficiální rozhodnutí o přidělení dotace a zároveň proběhne předání staveniště. Velmi nás mrzí dlouhé čekání, které nás provázelo v poslední době. Nejprve bylo nutné vyčkat na dokončení výběrového řízení, poté situaci zkomplikovalo uzavření státní pokladny a následně jsme museli čekat na vyjádření dotačních fondů. Věříme, že nyní už bude probíhat vše dle plánu a bez komplikací. Přestože došlo ke zpoždění, stále počítáme s otevřením (primárně) prvního stupně školy v září 2026, i když stavba nebude pravděpodobně kompletně dokončena a proběhne pouze částečná kolaudace.

Další kroky pak bude koordinovat Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice. Tento svazek bude mít na starosti i výběrové řízení na ředitele či ředitelku doubravčické části školy, aby mohl/a nastoupit od 1. ledna 2026 a aktivně se zapojit do realizačního týmu. Jeho/jejím úkolem pak bude zajistit personální obsazení a další provozní záležitosti.

O termínu slavnostního poklepání základního kamene vás budeme včas informovat.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REKONSTRUKCE ULICE MUKAŘOVSKÁ

Navzdory původním slibům realizační firmy a našim opakovaným urgencím nám bylo sděleno, že rekonstrukce se odkládá na neurčito. Důvodem je objízdná trasa přes naši obec kvůli rekonstrukci silnice v Říčanech. Tato situace nás velmi mrzí a intenzivně hledáme řešení.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REVITALIZACE NÁVSI V ULICI OBECNÍ

Postupně probíhají přípravy na rekonstrukci prostoru návsi. Proběhla demontáž dětského hřiště a přesazení vzrostlých stromů, které kolidovaly s plánovanou výstavbou chodníků a autobusových zastávek. Následovat bude budování nových chodníků, které propojí nové zastávkové zálivy na ulici Českobrodská.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KOMUNIKACE VE SVAHU, MASOJEDSKÁ

Dokončujeme práce v této oblasti. V průběhu jara budeme pokračovat v instalaci obrub až k ulici V Podskalí a následně položíme i veřejné osvětlení. Finální asfaltový povrch však bude realizován až v momentě, kdy budou připraveny i další komunikace a to Masojedská a Obecní. Zároveň máme v této oblasti v plánu upravit a osázet prostor mezi ulicemi Ve Svahu a Na Číhadlech.

V ulici Masojedská nyní probíhá pokládka obrubníků, následně zde vybudujeme novou komunikaci až ke hřbitovu. O termínech zahájení stavebních prací vás budeme informovat s předstihem.

Cílem je dokončit všechny rekonstrukce komunikací do konce léta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CHODNÍK V ULICI MUKAŘOVSKÁ

Výstavba chodníku je hotová. Nyní čekáme na dokončení vodorovného dopravního značení a instalaci svislého značení. Chodníky budou propojeny v režimu „místa pro přecházení“.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

HASIČSKÁ ZBROJNICE

Probíhá kontrola projektové dokumentace k provedení stavby a nejpozději do konce března plánujeme zahájit výběrové řízení. Předání staveniště realizační firmě předpokládáme do konce května 2025, samotná stavba by měla trvat přibližně rok. Počítejte, prosíme, s možnými dopravními omezeními v ulici Ke Školce.

O slavnostním zahájení stavby vás budeme informovat v předstihu.

Zároveň pracujeme s myšlenkou možnosti zřízení obecní policie, která by mohla sídlit v této budově.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DĚTSKÁ SKUPINA/OBECNÍ BYTY

Vzhledem k plánovanému brzkému zahájení výstavby základní školy, kde počítáme i s nultým ročníkem předškolního vzdělávání, ale zejména kvůli neuvěřitelné složitosti programu dětských skupin, jsme se rozhodli uzpůsobit původně plánovanou stavbu dětské skupiny na obecní nájemní byty. Ty budou sloužit zejména pro potřeby personálu ZŠ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ

Bohužel jsme neuspěli v žádosti o dotační podporu na tento projekt. Proto žádost znovu podáme do programu Národní sportovní agentury (NSA).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

HŘBITOV

Dokončujeme stavbu hřbitovní zdi a probíhají terénní úpravy plochy hřbitova, na přelomu března a dubna proběhne výsadba vzrostlých stromů a keřů. Celkové dokončení plánujeme do konce letošního roku, o slavnostním otevření vás budeme samozřejmě v předstihu informovat.

Stále přijímáme rezervace na hřbitovní místa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ZELEŇ

v nejbližší době se bude realizovat nová výsadba veřejné zeleně a to na komunikaci Polní x Na Vysoké mezi, na fotbalovém hřišti, u čistírny odpadních vod a v oblasti komunikace Pod Jízdárnou.

Tak to jsou aktuální novinky z naší obce – co se podařilo, co se právě děje a co nás v nejbližší době čeká.

Děkujeme za váš zájem a podporu a přejeme vám krásné jarní dny! 🍀🫶

  





